Atteso che con deliberazione di G.C. n. 36 del 16.06.2006 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione area esterna scuola media di Varzo, per una spesa complessiva di €130.000,00 finanziato mediante mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti;

Che con contratto Rep. 6/06 del 26.07.2006 veniva affidata l’esecuzione delle opere in parola alla Ditta Amigliarini s.n.c. di Crevoladossola per un importo complessivo di €. 73.776,62 al netto del ribasso d’asta del 14,87%, oltre IVA;

Atteso che nell’esecuzione delle opere si è evidenziata la necessità di provvedere all’esecuzione di alcune opere aggiuntive di completamento e miglioramento, originariamente non previste:

- realizzazione tratto di fognatura

- rimozione marciapiede

- nuovo marciapiede

- sagomatura piazzale

- predisposizione illuminazione e cancello elettrico

Visto che il tecnico incaricato Ing. Fanan Eugenio ha provveduto alla redazione di apposito progetto che prevede complessivamente una spesa a base d’asta di € 17.992,85;

Visto che il nuovo quadro economico complessivo dell’opera resta invariato rispetto alla somma originariamente determinata pari a €. 130.000,00, come si evidenzia dal seguente prospetto:

Importo delle opera al netto del ribasso d’asta	€.   77.624,22

IVA 10%	€.     7.762,42

Lavori di completamento al netto del ribasso d’asta	€    15.317,31

IVA 10 %	€.     1.531,73

Spese tecniche:

Rilievi catastali spese tecniche L.109/94	€.      2.260,00

Progetto definitivo	€.      4.097,45

Progetto esecutivo	€.      2.401,95

Direzione lavori	€.      6.358,11

Studio geologico	€.      2.000,00

Coordinatore per la progettazione	€.      1.883,35

Coordinatore per l’esecuzione	€.      3.138,91

Cassa	€.          614,75

Iva 20%	€.       4.098,91

-----------------

TOTALE PROGETTO	€.   130.000,00

Atteso che l'opera è finanziata mediante mutuo assunto presso la Cassa DD.PP.;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio tecnico;

Visto il parere espresso dal Responsabile Ufficio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

D  E  L  I  B  E  R  A

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,  il nuovo quadro economico del progetto  dei lavori di sistemazione area esterna Scuola media, come da progetto predisposto dal tecnico incaricato Ing. Fanan Eugenio di Domodossola per una spesa complessiva di €.130.000,00 così  come descritto in premessa;

Di demandare al Responsabile del procedimento Geom. Massimiliano Betteo, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.