Premesso che nell’ambito del piano triennale Comunale di cui alla ex Legge 109/94 e s.m.i., era prevista la realizzazione di impianto consistente in centralina per la produzione di energia idroelettrica con utilizzo del salto generato dalla attuale condotta di adduzione nell’ambito dell’acquedotto di proprietà comunale costituito dagli impianti denominati: Varzo I.;

Atteso che, al fine di conoscere elementi utili  per preliminarmente definire dati ed elementi di valutazione necessari per dar corso alle successive fasi progettuali,  in forza della DG 50/2007 si è proceduto alla acquisizione di un idoneo parere tecnico allo scopo, di analizzare e verificare le condizioni tecnico/normative a cui il previsto impianto possa trovare realizzazione e in particolare rispondere ai seguenti quesiti:

- Che venga  individuata, sulla scorta degli elementi, da individuarsi,  riferiti ai dati di salto, di portata e di tutti quelli tecnici comunque necessari, la capacità produttiva annua della prevista centrale, nonché , a valori di Euro attuali, l’entità delle risorse finanziarie generabili dall’esercizio dell’impianto.

- Che venga, sulla scorta degli elementi acquisiti al punto 1 e di mercato, individuata, sulla scorta delle soluzioni  tecnologiche attuali più idonee, una stima di grande/massima dei costi di costruzione dell’impianto,  ogni onere in esso incluso.

- Che siano  individuati i vincoli tutti il cui superamento costituisca condizione necessaria per la realizzazione dell’impianto ed il percorso procedurale   per addivenire alla acquisizione della  concessione di utilizzo della risorsa idrica, verificando, nello specifico, la compatibilità teorica dell’impianto  con l’utilizzo, a fini idropotabili, della medesima risorsa idrica, nonché ogni e qualsiasi problematica tecnico/ normativa inerente la realizzazione dell’impianto.

Osservato che il bilancio per il 2008 ,conteneva adeguate risorse finalizzate alla acquisizione di servizi tecnici allo scopo in argomento destinati e che, ragionevolmente, è stata messa a disposizione una somma forfettaria, pari ad €. 50.000,00;

Visto che con delibera di Giunta Municipale  n.50/2007 del 30.08.2007 era stato approvato specifico atto di indirizzo affinché il  Responsabile del Servizio Tecnico Comunale  provvedesse a dare esecuzione attraverso la individuazione, nelle forme e nei modi di legge, del servizio da richiedersi nonché lo schema di contratto da utilizzarsi per l’affidamento in argomento;

Dato atto che, con procedura del 10 ottobre 2007 di cui al D.L.gs. 163/2006, è stato assegnato dal Responsabile del Servizio l’incarico  finalizzato alla acquisizione, in relazione alla previsione di realizzazione di opere di costruzione centralina per la produzione idroelettrica, di un documento tecnico mirante a dare esaustiva risposta ai quesiti in narrativa indicati  all’Associazione di Ingegneri  Dario Lalomia – Fabio Furgeri - Romina Marani con Studio in Piazza Marcato,32 – 28845 Domodossola VB

Ricordato che l’incarico professionale è stato assegnato dal Servizio tecnico comunale, nel rispetto della non discriminazione e di parità di trattamento ,intendendosi soddisfatti i principi di proporzionalità e di trasparenza dai requisiti e dai criteri di selezione riportati nella presente richiesta e secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (in Suppl. ord. n. 107, alla Gazz. Uff., 2 maggio, n. 100). - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. e del Regolamento Comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 6/2007 del 04.04.2007;

Visto lo studio di fattibilità elaborato dall’ Associazione di Ingegneri in data 23 gennaio 2008 al prot.n.448 e che con DG n.5/2008 del 30.01.2008 in via preliminare è stato deliberato atto specifico di indirizzo affinché il Responsabile del Servizio tecnico provvedesse a dare esecuzione alla presente opera attraverso la definizione, nelle forme e nei modi di legge, della progettazione definitiva di cui al D.p.R. 554/99 e s.m.i. relativa il servizio da richiedersi secondo lo schema di disciplinare da utilizzarsi per l’affidamento in argomento;

Visto che  sempre con DG n.5/2008 del 30.01.2008 in via preliminare veniva deliberato:

- Di approvare lo studio di fattibilità proposto dall’Associazione di Ingegneri  Dario Lalomia – Fabio Furgeri - Romina Marani con Studio in Piazza Marcato,32 – 28845 Domodossola VB presentato in data 23 gennaio 2008 al prot.n.448 di questo Comune

- Di definire il quadro generale di massima delle opere cosi come distribuito e concordato con lo staff professionale:

impianto 1 VARUGGINE CASTELLO

costo opere 					€   681.000,00

iva 10%					€     68.100,00

Legge 109/94 e varie				€     13.620,00

impianto 2 CALANTIGINE CASTELLO

costo opere 					€   801.000,00

iva 10%					€     80.100,00

Legge 109/94 e varie				€     16.020,00

Spese tecniche*				€   100.000,00

Iva cassa ecc.					€     24.800,00

PER UN TOTALE DI 			€ 1.784.640,00

*Di cui per fattibilità  - definitivo iva cassa	€   50.000,00 secondo la disponibilità finanziaria prevista dalla concessione sostegno finanziario della Comunità Montana Valli Antigorio Divedro Formazza, atto Deliberativo dell’Organo Esecutivo n. 69 del 09.05.2007 il tutto da attivarsi previo colloquio interlocutorio con il Servizio ASL competente.

- Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico comunale all’attivazione di tutte le procedure di rito secondo quanto e con le qualifiche previste dall’ art. 10 del DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Visto che con det.n. 7/2009 del 15.01.2009 è stato incaricato, come consulente geologico, geotecnico il Dott. Geol. Marco Luciani Viale Castelli, 17 28868 Varzo (VB) secondo quanto previsto e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11.03.88 che detta le "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
Ricordando che le norme si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare sul territorio della Repubblica, così come disposto dall'art. 1 della L. 2/2/74 n° 64, ivi comprese le zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3, titolo II della citata Legge, nonchè alle opere speciali di cui al punto D dell'art. 1 della stessa Legge (ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature).
Il tutto secondo la Circolare LL.PP. 24/9/1988 n. 30483 con la quale sono state emanate le istruzioni riguardanti le indagini di cui al D.M. 11/03/88.

Ricordato che la relazione geotecnica è sempre obbligatoria, mentre la relazione  geologica lo è in quanto il Comune di Varzo è stato dichiarato sismico in applicazione della L. 2/2/74 n° 64 e soggetto a vincoli particolari (vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923, vincolo paesaggistico ex L.1497/39, con estensione L. 431/85 Galasso) ed in ogni caso è d’ obbligo per le opere previste alle sezioni E, F, G, H I, L, M e O del D.M. 11/03/88.

Richiamato, inoltre, le esplicative di cui al D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”ora modificate e integrate dal DM 14.01.2008 G.U.29 del 04.02.2008.

Preso atto dei contenuti della nota della Direzione Sanità regione Piemonte del 25.06.2008 prot.n.21286/DA2001

Visto il progetto definitivo presentato il 05.06.2009 dall’Associazione di Ingegneri Lalomia – Furgeri – Marani così costituito:

- RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA

- RELAZIONE TECNICA

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- tav.I.1	COROGRAFIA

- tav.I.2	PLANIMETRIA GENERALE

- tav.I.3	PROFILO TRATTO CONDOTTA A-B

- tav.I.4	PROFILO TRATTO CONDOTTA B-C

- tav.I.5	PROFILO TRATTO CONDOTTA C-D e D-E

- tav.I.6	PROFILO TRATTO CONDOTTA E-F

- tav.I.7	PROFILO TRATTO CONDOTTA F-G

- tav.I .8	PROFILO TRATTO CONDOTTA G-H

- tav.I.9	CONDOTTA Toriggia – Piaggio alto

- tav.I.10	CONDOTTA Toriggia – Bertonio - Piaggio

- tav.I.11	SCHEMA FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

- tav.I.12	VASCA DI CARICO VARUGGINE

- tav.I.13	BACINI BALMELLA COGGIA

- tav.I.14	VASCA CARICO CALANTIGINE

- tav.I.15	PARTICOLARI COSTRUTTIVI Calantigine

- tav.I.16 	PARTICOLARI COSTRUTTIVI Toriggia

- tav.I.17	EDIFICIO CENTRALE Planimetria generale

- tav.I.18	EDIFICIO CENTRALE Piante e sezioni

Con il seguente quadro economico generale di spesa

Importo lavori			€ 1.895.782,47

Iva 10%			€    189.578,25

Spese Tecniche, geologiche

Coordinamento sicurezza

collaudi			€    140.000,00

Iva e Cassa tecniche		€      28.000,00

€        6.720,00

ex 109/94, contratti		€      37.195,65

allacciamenti			€      15.000,00

acquisizione terreni		€      20.000,00

imprevisti e arrotondamenti	€        1.003,63

TOTALE			€ 2.334.000,00

Vista la proposta e il contestuale parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico per quanto sopra premesso e considerato e per il quale si procede;

Visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge la Giunta Municipale;

D E L I B E R A

- Di Approvare il PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUGLI ACQUEDOTTI COMUNALI proposto dall’Associazione di Ingegneri  Dario LALOMIA – Fabio FURGERI - Romina MARANI con Studio in Piazza Marcato,32 – 28845 DOMODOSSOLA VB verifiche geologiche Dott. Geol. Marco LUCIANI Viale Castelli, 17 28868 VARZO (VB);

- Di procedere all’attivazione delle procedure di cui al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili presso il Servizio provinciale competente;

- Di dare atto che il Sindaco  e il Responsabile del Servizio nell’ ambito della rispettive competenze sono i referenti del Comune di Varzo nei rapporti con gli altri Enti o Amministrazioni competenti, come all’interno di conferenze dei servizi secondo quanto previsto dal D.L.gs 267/2000 e 241/90 e s.m.i..

- La presente approvazione è riferita all’avvio delle procedure di cui al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  nonché a quelle di cui al D.L.gs 42/2004 per interventi in ambiti sottoposti a vincolo ambientale secondo ora le procedure di cui alla LR 32/2008.

- Il presente  progetto definitivo potrà essere posto a base di gara ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge 109/94,  ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta. In sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 32, il progetto dovrà essere corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 46 . Il capitolato dovrà prevedere, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo; tali elaborati con le modifiche ed integrazioni che potranno emergere in sede di procedimento avviato ai sensi del D.Lgs. 387/2003 dovranno essere approvati dalla Giunta Municipale prima dell’attivazione delle procedure di cui al D.Lgs. 163/2006.

- Saranno solo successivamente attuabili le procedure  di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.) In tal caso sarà allegato al progetto oggetto di ri – approvazione il piano particellare di esproprio di cui al D.p.R. 554/99

- Con la presente Deliberazione, ai sensi dell’art.12 del d.Lgs. 387/2003 le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, sono dichiarate  di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

- La presente Deliberazione costituisce sin da ora titolo edilizio secondo quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)