Premesso che a seguito del Finanziamento regionale per i danni alluvionali autunno 2000 – Ordinanza Ministero dell’Interno con delega alla protezione civile n° 3090 del 18.10.2000 e s.m.i. Primo programma stralcio per la realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale approvato con D.G.R. 3-1422 del 21.11.2000 COMUNE DI VARZO erano stati  tra l’altro stati ricompresi:

-Lavori di sistemazione strada Comunale S. Domenico-Alpe Ciamporino franata in vari punti con opere di contenimento sede stradale e opere di messa in sicurezza – Importo € 154.937,07 (£ 300.000.000); -Lavori di sistemazione definitiva dell’acquedotto a servizio della frazione S. Domenico con esecuzione di soglia a protezione opera di captazione e bottino di presa in località Casa Rossa (Rio Croso) e dell’opera di rompipressione e bottino di presa – Importo € 51.645,69 (£ 100.000.000); -Lavori di sistemazione strada Comunale S. Domenico-Alpe Ciamporino franata in vari punti con opere di contenimento sede stradale e opere di messa in sicurezza – Importo € 25.822,84 (£ 50.000.000); Ora contenuti in un'unica Determinazione Dirigenziale n. 94 del 25.01.2002 per un importo complessivo di € 232.405,60 (£ 450.000.000) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI S.DOMENICO CON IL RIFACIMENTO DELLE OPERE DI PRESA E CONDOTTA DI ADDUZIONE E DEL RELATIVO BACINO DI CARICO

Atteso che  i lavori di cui sopra sono stati successivamente appaltati attivando le procedure del pubblico incanto con le forme di pubblicità previste dalla Legge 109/94 e s.m.i. in un unico bando pubblicato martedì 21 maggio 2002, e che i lavori sono stati aggiudicati successivamente all’Impresa S.A.S. Società Anonima Strade corrente in Casale Monferrato (AL) al netto del ribasso d’asta del 16,66 %;

Visto che con Delibera di Giunta Municipale n.1/2005,  si approva, in via definitiva, la rescissione contrattuale nei confronti della SAS di Casale Monferrato con le motivazioni e secondo le modalità contenute nella Delibera stessa;

Visto l’art. 50 comma 10 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 in ordine ai compiti attribuiti ai responsabili degli uffici comunali;

Visto il 5° comma, art.7 della Legge 18 novembre 1998 n.415 che modifica la Legge 11 febbraio 1994 n.109 in materia di lavori pubblici;

Visto il Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109; approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554;

Visto il parere del Responsabile del Servizio tecnico;

Visto il parere del Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

#### D E L I B E R A

-Di approvare gli elaborati tecnico-progettuali e il relativo quadro economico raffrontativo ad essi allegato che diventano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, secondo le modalità disposte dalla Direzione lavori per la chiusura dei cantieri in oggetto e i criteri della Legge 11 febbraio 1994 n.109 e s.m.i;

-Di appprovare in via definitiva il seguente quadro economico consistente in:

€ 176.956,32 che restano a completamento dell’opera

€ 4.200,32 al netto di iva per quanto riguarda gli interventi acquedottistici relaizzati dalla SAS

che così distribuiti risultano:

importo dei lavori	€ 176.956,32

iva 10%		€  17.695,63

spese generali		€  27.168,69

iva su spese		€    5.433,74

###### Legge 109/4 e s.m.i.	€       530,87

Totale intervento	€ 227.785,25  ( € 232.405,60 - € 4.620,35)

Di incaricare il Servizio Tecnico comunale, essendo che ricorrono i presupposti fissati dalla Legge, di indire una trattativa privata preceduta da gara informale per l’aggiudicazione autonoma dei lavori di cui all’oggetto rispetto quelli di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 93 del 25.01.2002 relativi il completamento del ponte, secondo quanto previsto dall’articolo 41 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827 e in particolare con le indicazioni contenute tra l’altro nell’art.24 della L.109/94 e s.m.i. e negli artt. 78 e 88 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109; approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 riferita al nuovo progetto approvato dalla Giunta Municipale con la Delibera in oggetto.

Di rendere la presente con successiva votazione unanime immediatamente esecutiva.