Premesso che a seguito del Finanziamento regionale per i danni alluvionali autunno 2000 – Ordinanza Ministero dell’Interno con delega alla protezione civile n° 3090 del 18.10.2000 e s.m.i. Primo programma stralcio per la realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale approvato con D.G.R. 3-1422 del 21.11.2000 COMUNE DI VARZO erano stati  tra l’altro stati ricompresi:

-Sistemazione idrogeologica del bacino del Rio Fontana mediante costruzione di difese longitudinali e trasversali a difesa dell’abitato di S. Domenico -Importo € 258.228,45 ( £ 500.000.000);

-Lavori di ripristino attraversamento strada comunale per l’Alpe Ciamporino sul Rio Fontana – Importo € 206.582,76 (£ 400.000.000);

-Lavori di ripristino attraversamento strada comunale per l’Alpe Ciamporino sul Rio Fontana – Importo € 25.822,84 (£ 50.000.000);

Ora contenuti in un'unica Determinazione Dirigenziale n. 93 del 25.01.2002 per un importo complessivo di € 490.634,05 (£ 950.000.000) PRIMA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL BACINO DEL RIO FONTANA CON  REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE STRADA COMUNALE PER L’ALPE CIAMPORINO

Atteso che  i lavori di cui sopra sono stati successivamente appaltati attivando le procedure del pubblico incanto con le forme di pubblicità previste dalla Legge 109/94 e s.m.i. in un unico bando pubblicato martedì 21 maggio 2002, e che i lavori sono stati aggiudicati successivamente all’Impresa S.A.S. Società Anonima Strade corrente in Casale Monferrato (AL) al netto del ribasso d’asta del 16,66 %;

Visto che con Delibera di Giunta Municipale n.1/2005,  si approva, in via definitiva, la rescissione contrattuale nei confronti della SAS di Casale Monferrato con le motivazioni e secondo le modalità contenute nella Delibera stessa, opere realizzate dalla SAS e contabilizzate € 188.642,11 più IVA;

Visto l’art. 50 comma 10 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 in ordine ai compiti attribuiti ai responsabili degli uffici comunali;

Visto il 5° comma, art.7 della Legge 18 novembre 1998 n.415 che modifica la Legge 11 febbraio 1994 n.109 in materia di lavori pubblici;

Visto il Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109; approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Tecnico

Visto il parere del Responsabile finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

#### D E L I B E R A

-Di approvare per quanto di competenza gli elaborati tecnico-progettuali e il relativo quadro economico raffrontativo ad essi allegato, secondo le modalità disposte dalla Direzione lavori per la chiusura dei cantieri in oggetto e i criteri della Legge 11 febbraio 1994 n.109 e s.m.i;

-Di appprovare in via definitiva il seguente quadro economico consistente in:

OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVO PONTE STRADA COMUNALE PER L’ALPE CIAMPORINO

importo dei lavori	€ 275.428,30

iva 10%		€   27.542,83

spese generali		€   57.360,26

iva su spese		€   11.472,74

###### Legge 109/4 e s.m.i.	€     1.472,74

Arr.			€          49,35

###### Totale intervento	€ 373.000,00

Di dare atto che al finanziamento della complessiva spesa di €. 373.000,00 si provvede per €. 283.127,67 mediante i fondi regionali in precedenza assegnati e per la residua somma di €. 89.872,33 con fondi propri di Bilancio con imputazione all’intervento 2.09.04.01/28;

-Di incaricare il Servizio Tecnico comunale, ricorrendo i presupposti fissati dalla Legge, di indire una trattativa privata preceduta da gara informale per l’aggiudicazione autonoma dei lavori di cui all’oggetto rispetto quelli di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 93 del 25.01.2002 relativi al completamento del ponte, secondo quanto previsto dall’articolo 41 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827 e in particolare con le indicazioni contenute tra l’altro nell’art.24 della L.109/94 e s.m.i. e negli artt. 78 e 88 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109; approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 riferita al nuovo progetto approvato dalla Giunta Municipale con la Delibera in oggetto.