PREMESSO

Che la Provincia del Verbano Cusio Ossola,7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche, Via dell’Industria, 25 - 28924 Verbania Fondotoce ha pubblicato un Bando per la concessione di contributi per l’attuazione di interventi di rimozione di rifiuti abbandonati, di misure di prevenzione agli abbandoni di rifiuti e di interventi di riqualificazione dei territori compromessi da abbandoni di rifiuti nei Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Che è volontà dell’Amministrazione comunale di poter accedere ai contributi provinciali per gli  interventi di rimozione di rifiuti abbandonati nelle località di Gaggetto e Maulone

Che le operazioni preventivate in € 25.000,00 consisteranno e vengono relazionate in:

- rimozione dei rifiuti abbandonati, raccolta e separazione delle sostanze ferrose da vetro e da tutti i materiali differenzati;

- operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento e/o recupero dei rifiuti abbandonati attraverso la posa di appositi cassoni scarrabili a norma;

- interventi volti a prevenire futuri abbandoni di rifiuti nella zona interessata mediante la posa di idonea cartellonistica;

- interventi di riqualificazione del territorio interessato, qualora il degrado dello stesso sia direttamente imputabile all’abbandono di rifiuti sistemazione ambientale dell’area, inerbimento e piantumazione.

Che i lavori si svolgeranno con il seguente cronoprogramma:

-lavori preparatori e posa degli scarrabili 1 settimana

-interventi vari di rimozione e pulizia 2 settimane

-inerbimenti e piantumazioni 1 settimana

-lavori conclusivi e rimozione scarrabili 1 settimana

VISTO

Che non è stato possibile individuare i soggetti responsabili cui imputare i costi di rimozione che le aree trattate risultano sponde di fiumi demaniali di competenza pubblica e assoggettati al regime previsto dal RD 1775/33 (Rio Blanca e delle Roggie);

Che non sono già stati destinati appositi fondi opportunamente impegnati da parte del Comune alla data del presente bando per gli interventi di competenza;

Che la quota di contributo richiesta alla Provincia è pari all’ 80% del costo preventivato ovvero € 20.000,00;

Che non sono state richieste e/o ottenute altre quote di contributo pubblico per interventi analoghi;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile tecnico e Responsabile finanziario con voti unanimi;

DELIBERA

Di approvare l’attuazione di interventi di rimozione di rifiuti abbandonati, di misure di prevenzione agli abbandoni di rifiuti e di interventi di riqualificazione dei territori compromessi da abbandoni di rifiuti nelle Località GAGGETTO Rio BLANCA e MAULONE Rio Delle ROGGIE;

Di determinare il costo a carico del Comune pari al 20% dell’intervento ovvero  € 5.000,00 e di trasmettere al Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche provinciale entro tre mesi dalla data di eventuale comunicazione di concessione del contributo la comunicazione di avvio concreto all’esecuzione degli interventi finanziati, salvo quanto disposto al punto 10 del bando in oggetto;

Di restituire il contributo erogato in caso di mancato avvio della concreta esecuzione degli interventi entro 3 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo;

Di concludere gli interventi previsti secondo il cronoprogramma trasmesso e a presentare la rendicontazione finale,  secondo l’apposito modello che sarà inviato a cura del Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche provinciale, entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi;

Di concludere gli interventi finanziati, comunque, entro un anno dalla data di eventuale concessione del contributo.

Allegati alla presente delibera documentazione predisposta dalla Provincia